АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕИВКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 №56

пгт Нижнеивкино

О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Нижнеивкинского городского поселения от 21.11.2019 №279

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Нижнеивкинском городском поселении, утвержденного решением Нижнеивкинской Поселковой Думы от 31.05.2016 № 29/129, постановлением администрации Нижнеивкинского городского поселения от 13 ноября 2013 № 79 «О разработке, реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области»  администрация Нижнеивкинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Нижнеивкинского городского поселения от 21.11.2019 №279 следующие изменения:

1.1.Строку паспорта муниципальной программы "Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объём финансирования:26839,9 тысяч рублей. в т. ч.: Областной бюджет – 121203,9тыс. руб. Местный бюджет – 5636,0тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Строку паспорта муниципальной программы "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К концу 2024 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов: 1.Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 22,646 км; 2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием 200 кв. м. 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение),1,259км 4Восстановление автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 3,3007км 5.Сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 64,5%. 6.Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта -4,5597 км |
| --- | --- |

1.3.Приложение 1 Сведения о целевых показателях эффективностиреализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения на 2020-2024 годы» в разделе3«Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения

на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 21,6 | 22,646 | 22,646 | 22,646 | 22,646 |
| 2. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м. | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,4217 | 0,377 | 1,485 | 0,314 | 0,962 |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, км | км | 1,4217 | 0,377 | 0,540 | 0 | 0,962 |
| 3.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение), км | км | 0 | 0 | 0,945 | 0,314 | 0 |
| 4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта; | км. | 1,4217 | 1,7987 | 3,2837 | 3,5977 | 4,5597 |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,3 | 76,7 | 70,1 | 68,7 | 64,5 |

1.4. «Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы» в разделе3«Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

По результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели:

-содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 22,646 км;

- ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 200кв.м;

-отремонтировать автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение) 1,259 км

-восстановить автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 3,3007км;

-сократить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 64,5 %

-прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта, 4,5597км

Муниципальная программа будет реализована с 2020 по 2024 годы без разбивки на этапы.

1.5. Раздела4 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы»изложить в следующей редакции:

«4.«Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы»

Планреализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Нижнеивкинского городского поселения

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1.Содержание дорог местного значения: в том числе: | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения | 1327,9 | 1519,4 | 742,6 | 780 | 625,0 |
| 1.1Грейдирование автомобильных дорог |  |  | 4,5 | 55 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2Вывоз и чистка снега |  |  | 771,0 | 763,4 | 672,6 | 680,0 | 545,,0 |
| 1.3Ямочный ремонтасфальтового покрытия |  |  | 99,8 | 79,9 |  |  | 50 |
| 1.4 Разметка дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Паспортизация автомобильных дорог | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения | 60,0 |  |  |  | 100,0 |
| 3.Составление и проверка сметной документации, строй контроль | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  | 10,0 |
| 4.Установка и приобретение дорожных знаков | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения | 1,1 |  |  |  | 25,0 |
| 5.Проект организации дорожного движения | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  | 40,0 |  |  |
| 6.Ремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.1 пгт.Нижнеивкиноул.Почтовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.2 пгт.Нижнеивкиноул.Полевая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.3 пгт.Нижнеивкиноул.Октябрьская Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.4 пгт.Нижнеивкиноул.Зеленая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.5 д.Барановщина, ул. Мира д.Барановщина, ул. Новая д.Барановщина, ул. Труда д.Барановщина, ул. Молодежная | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.6 пгт.Нижнеивкиноул.Садовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.7 пгт.Нижнеивкино ул. Лесная Новь Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.8 пгт.Нижнеивкино ул. Октябрьская Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.9 пгт.Нижнеивкино ул. Кленовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.10 пгт.Нижнеивкинопер.Садовый Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 6.11 пгт.Нижнеивкиноул.Садовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования без покрытия в границах населенных пунктов | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 7.1.пгт.Нижнеивкино ул.Солнечная Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 7.2.пгт.Нижнеивкино Пер.Почтовый Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 7.3 пгт.Нижнеивкино Пер.Солнечный Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 8Ремонт пешеходной дорожки по ул. Почтовая | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  |  |

План

реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения

на 2020-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования | Протяженность, км | Срок реализации мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.Содержание дорог местного значения в том числе | Администрация Нижнеивкинского городского поселения Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего |  | 1236,9 | 908,3 | 742,6 | 710,0 | 625,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  | 1236,9 | 908,3 | 742,6 | 710,0 | 625,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Грейдирование автомобильных дорог |  |  |  | 4,5 | 55 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 Вывоз и чистка снега |  |  |  | 771,0 | 763,4 | 672,6 | 680,0 | 545,,0 |
| 1.3Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием в границах пгт. Нижнеивкино ул.Октябрьская |  | местный бюджет |  | 99,8 | 79,9 |  |  | 550,0 |
| 1.4. Нанесение разметки пгт.Нижнеивкино Ул. Октябрьская,ул. Почтовая, ул. Полевая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 2,303/2022 | 31,6 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.Паспортизация дорог | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 3.Составление и проверка сметной документации. | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 10 |
| 4.Установка и приобретение дорожных знаков | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего |  | 1,1 |  |  |  | 25,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 1,1 |  |  |  | 25,0 |
| 5.Проект организации дорожного движения | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.Ремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов в том числе | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный | 3,4162 |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный |  | 10477,6 | 1812,5 | 7531,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 91,0 | 611,2 | 76,1 |  |  |
|  |  | иные внебюджет. источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.1пгт.Нижнеивкино ул.Почтовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,4392/2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3041,3 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 31,6 |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет. источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.2пгт.Нижнеивкино ул.Полевая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,2100/2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3016,1 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 14,8 |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет. источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.3пгт.Нижнеивкино ул.Октябрьская Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,4125/2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2853,4 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 28,8 |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет. источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.4пгт.Нижнеивкино ул.Зеленая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,3600/2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1566,7 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 15,8 |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 д.Барановщина, ул. Мира д.Барановщина, ул. Новая д.Барановщина, ул. Труда д.Барановщина, ул. Молодежная | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,035/2021 0,030/2021 0,020/2021 0,098/2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 473,5 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 171,7 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 пгт.Нижнеивкиноул.Садовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,104/2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1338,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 439,5 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 пгт.Нижнеивкино ул. Лесная Новь Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,090/2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 пгт.Нижнеивкино ул. Октябрьская Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,540/2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 7531,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 76,1 |  |  |
|  |  | Иные внебюджет источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 пгт.Нижнеивкино ул.Кленовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,522/2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные внебюджет источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 пгт.Нижнеивкинопер.Садовый Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,180/2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные внебюджете источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 пгт.Нижнеивкиноул.Садовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,260/2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные внебюджете источники |  |  |  |  |  |  |
| 7Ремонт автомобильных дорог общего пользования без покрытия в границах населенных пунктов | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет. источники |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.пгт.Нижнеивкино ул.Солнечная Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,650/2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 951,2 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 343,9 |  |  |
|  |  | Иные внебюджет. источники |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.пгт.Нижнеивкино Пер.Почтовый Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,295/2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 431,7 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 156,1 |  |  |
|  |  | Иные внебюджет источники |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 пгт.Нижнеивкино Пер.Солнечный Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,314/2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные внебюджет источники |  |  |  |  |  |  |
| 8Ремонт пешеходной дорожки по ул. Почтовая | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный бюджет | 0,520/2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6.Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения на 2020-2024 годы» | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 1327,9 | 1519,4 | 1318,7 | 710,0 | 760,0 |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации

муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| муниципальная программа | «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения на 2020-2024 годы» | всего | 11805,5 | 3331,9 | 10232,6 | 710 | 760 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10477,6 | 1812,5 | 8913,9- | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1327,9 | 1519,4 | 1318,7 | 710,0 | 760 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

4. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области и на официальном сайте муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Нижнеивкинского

городского поселения							О.Б.Шиндорикова