АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕИВКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022 № 90

пгт Нижнеивкино

О сезонной подготовке объектов бюджетных учреждений, объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

В целях проведения своевременной и качественной сезонной подготовки объектов бюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., предотвращения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения, администрация Нижнеивкинского гродского поселения Куменского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по сезонной подготовке объектов бюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к прохождению отопительного периода 2022-2023 гг. согласно приложению 1 и приложению 2.

3. Ведущему специалисту, бухгалтеру-финансисту администрации Нижнеивкинского городского поселения Медведевой Н.А. обеспечить контроль за использованием средств областного и местного бюджетов в случае их выделения на оказание помощи предприятиям жилищно-коммунального хозяйства при подготовке объектов жизнедеятельности к работе в осенне-зимний период 2022 -2023 гг. по назначению.

4. Руководителям КОГУП «Облкоммунсервис» и ООО «Куменское ВКХ»:

4.1. Выполнить мероприятия по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. в срок до 31.08.2022 года.

4.2. Провести расчеты за полученное топливо и потребленную электроэнергию в отопительном сезоне 2022-2023 гг. в срок до 01 октября 2022 года.

5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Куменского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7.Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Нижнеивкинского

городского поселения							О.Б. Шиндорикова

__________________________________________________________________

Приложение 1

к постановлению администрации Нижнеивкинского городского поселения

от 04.05.2022 №90

ПЛАН

мероприятий по сезонной подготовке бюджетных учреждений Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Адрес объекта | Ед.изм | Вид работ, объем | Объем финансиро вания (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тарифная составляющая | инвестиции | субсидии областной программы | кредит под гарантию правительства области |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Текущий ремонт | дом |  | 79,0 | 79,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена окон в здании администрации | шт | 2 | 79,0 | 79,0 |  |  |  |  | 31.08.2022 | Зам.главы Филимонова Н.А. |
| 23 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления здания администрации | Шт | 1 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 31.08.2022 | Зам.главы Филимонова Н.А. |
| 5 | Паспорта готовности |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2022 | Зам.главы Филимонова Н.А. |
| 5.1 | Здания администрации |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2022 | Зам.главы Филимонова Н.А. |
|  | ИТОГО: |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации Нижнеивкинского городского поселения

от 04.05.2022 №90

ПЛАН

мероприятий по сезонной подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Адрес объекта | Ед.изм | Вид работ, объем | Объем финансиро вания (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тарифная составляющая | инвестиции | субсидии областной программы | кредит под гарантию правительства области |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ул. Кленовая, д.11 | Тыс.руб | замена циклона на котельной №10 | 0,55 | 0,03 |  | 0,52 |  |  |  | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 2 | Кировская область, Куменский район, д. Барановщина | Тыс.руб | замена котла на котельной № 12 | 2,0 | 0,1 |  | 1,9 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 3 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | кленовая 12 тепловая сеть :замена тепловой сети ТК11-ТК10 : 100 метров ф57;2)ТК9-ТК6 :140 метров ф 108,запорная арматура ф108-2шт;3) ТК 13-ТК14:60метров ф76; 4) ТК 14 до дома 25А ул. Октябрьская :20 метров ф57, шаровые задвижки ф 57 – 4 шт. ;5)ТК26 :Запорная арм. – 2 шт. 6) ТК3-ТК 4 -100 метров ф108.Гвс1)ТК8-ТК8/1 :32 метра ф76, 32 метра ф57;2)ТК13-ТК14:50 метров ф40, 40 метров ф32, шаровый вент ф40 2шт.,шаровый вентиль ф32 - 2шт. 3) ТК 25-ТК 26 :90 метров ф57;90 метров ф32. | 1,5 | 0,08 |  | 1,42 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 4 | Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, д. 6в. | Тыс.руб | замена циклона на котельной №11 | 0,55 | 0,03 |  | 0,52 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 5 | Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, д. 6в. | Тыс.руб | замена дымовой трубы на котельной №11 | 0,42 | 0,02 |  | 0,40 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 6 | Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, д. 6в. | Тыс.руб | замена циркуляционного насоса на котельной №11 | 0,1 | 0,05 |  | 0,95 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 7 | Кировская область, Куменский район, д. Барановщина | Тыс.руб | замена циклона на котельной №12 | 0,55 | 0,03 |  | 0,52 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 8 | Кировская область, Куменский район, д. Барановщина | Тыс.руб | замена дымовой трубы на котельной №12 | 0,42 | 0,02 |  | 0,40 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 9 | Кировская область, Куменский район, д. Барановщина | Тыс.руб | установка приборов учета тепловой энергии и гвс на котельной №12 | 0,4 | 0,02 |  | 0,38 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 10 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | кленовая 12 тепловая сеть :замена тепловой сети ТК11-ТК10 : 100 метров ф57;2)ТК9-ТК6 :140 метров ф 108,запорная арматура ф108-2шт;3) ТК 13-ТК14:60метров ф76; 4) ТК 14 до дома 25А ул. Октябрьская :20 метров ф57, шаровые задвижки ф 57 – 4 шт. ;5)ТК26 :Запорная арм. – 2 шт. 6) ТК3-ТК 4 -100 метров ф108.Гвс1)ТК8-ТК8/1 :32 метра ф76, 32 метра ф57;2)ТК13-ТК14:50 метров ф40, 40 метров ф32, шаровый вент ф40 2шт.,шаровый вентиль ф32 - 2шт. 3) ТК 25-ТК 26 :90 метров ф57;90 метров ф32. | 1,2 | 0,06 |  | 1,14 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция водопровода ул. Почтовая (от ВК№47 до ВК№50) с заменой труб на ПЭ (260м.) | 0,721 |  |  | 0,721 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |
| 2 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция водопровода пгт. Нижнеивкино по ул. Солнечная (от ВК№82 до ВК№69) с заменой труб на ПЭ (475м.) | 1,285 |  |  | 1,285 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |
| 3 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция разводки и запорной арматуры в колодцах, отвечающей за перекрытие отдельных участков сети пгт.Нижнеивкино | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |
| 4 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция водопровода пгтНижнеивкино по ул. Строителей (от ВК№50 до ВК№54) с заменой труб на ПЭ (105м.) | 0,273 |  |  | 0,273 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |
| 5 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция водопровода пгт.Нижнеивкино по ул. Октябрьская (от ВК№86 до д.6в) с заменой труб на ПЭ (95м) | 0,243 |  |  | 0,243 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |