АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИВКИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022 № 150

пгт Нижнеивкино

О внесении изменений в План мероприятий по сезонной подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, утвержденный постановлением администрации Нижнеивкинского городского поселения от 04.05.2022 № 90

В целях проведения своевременной и качественной сезонной подготовки объектов бюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., предотвращения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения, администрация Нижнеивкинского городского поселения Куменского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в «План мероприятий по сезонной подготовке объектов бюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к прохождению отопительного периода 2022-2023 годов»:

1.1. Приложение 2 «План мероприятий по сезонной подготовке объектов бюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к прохождению отопительного периода 2022-2023 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

4.Настоящее постановление подлежит обязательному размещению в Информационном бюллетене администрации Нижнеивкинского городского поселения, а также на официальном сайте Куменского района kumensky.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Нижнеивкинского

городского поселения						 О.Б. Шиндорикова __________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Нижнеивкинского городского поселения				Н.А.Филимонова

19.07.2022

СОГЛАСОВАНО

Старший инспектор-делопроизводитель

администрации Нижнеивкинского

городского поселения							С.А. Щенников

19.07.2022

Разослать: дело – 3, прокуратура, членам комиссии

исп. Филимонова Н.А.

2-37-15

Приложение 2

к постановлению администрации Нижнеивкинского городского поселения

от 19.07.2022 №150

ПЛАН

мероприятий по сезонной подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Нижнеивкинского городского поселения Куменского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Адрес объекта | Ед.изм | Вид работ, объем | Объем финансиро вания (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тарифная составляющая | инвестиции | субсидии областной программы | кредит под гарантию правительства области |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ул. Кленовая, д.11 | Тыс.руб | замена циклона на котельной №10 | 0,55 | 0,03 |  | 0,52 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 2 | Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, д. 6в. | Тыс.руб | замена циклона на котельной №11 | 0,55 | 0,03 |  | 0,52 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
| 3 | Кировская область, Куменский район, д. Барановщина | Тыс.руб | замена циклона на котельной №12 | 0,55 | 0,03 |  | 0,52 |  |  | 31.08.2022 | Глава поселения Шиндорикова О.Б Директор КОГУП " Облкоммунсервис" Мелентьев В.Н |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция водопровода ул. Почтовая (от ВК№47 до ВК№50) с заменой труб на ПЭ (260м.) | 0,721 |  |  | 0,721 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |
| 2 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция водопровода пгт. Нижнеивкино по ул. Солнечная (от ВК№82 до ВК№69) с заменой труб на ПЭ (475м.) | 1,285 |  |  | 1,285 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |
| 3 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция разводки и запорной арматуры в колодцах, отвечающей за перекрытие отдельных участков сети пгт.Нижнеивкино | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |
| 4 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция водопровода пгтНижнеивкино по ул. Строителей (от ВК№50 до ВК№54) с заменой труб на ПЭ (105м.) | 0,273 |  |  | 0,273 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |
| 5 | Пгт. Нижнеивкино | Тыс.руб | Реконструкция водопровода пгт.Нижнеивкино по ул. Октябрьская (от ВК№86 до д.6в) с заменой труб на ПЭ (95м) | 0,243 |  |  | 0,243 |  |  | 31.08.2022 | Директор ООО "Куменское ВКХ" Караваев С.В |