АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕИВКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021 № 161

пгт Нижнеивкино

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017 – 2027 годы

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440, в целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Нижнеивкинского городского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение, администрация Нижнеивкинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017 – 2027 годы (прилагается).

2.Постановление администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района от 30.09.2016 № 308 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017 – 2025 годы» считать утратившим силу.

3.Контроль за выполнением оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Куменского района.

Глава Нижнеивкинского

городского поселения							О.Б. Шиндорикова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Нижнеивкинского городского поселения

от 24.06.2021 №161

ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы

Нижнеивкинского городского поселения на 2017 – 2027 годы»

# пгт Нижнеивкино

# 2021 год

Паспорт

Программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017-2027 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортной системы поселения с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение ДТП и травматизма на дорогах местного значения |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение), км 2. Восстановление автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, км 3.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 4.Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2027 годы На этапы не разбивается |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составит 13479,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета поселения 983,1тыс. рублей: 2017 год -0,00 руб. 2018 год -0.00 руб. 2019 год- 0,00 рублей; 2020 год- 251,2тыс. рублей; 2021 год- 731,9тыс. рублей; 2022 -2027 годы -0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К концу 2027 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов: -восстановление асфальтового дорожного полотна дорог общего пользования местного значения 9,083км -. ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение), 5,148км - сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до25,1%. -.прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта -14,231 км |

1.Общая характеристика сферы реализации программы,

в том числе формулировки основных проблем в указанной

сфере и прогноз её развития

1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа и функционирования и показатели работы транспортной системы по видам транспорта

Транспортный комплекс является важнейшим сектором любой современной экономики. Его прогрессивное развитие, в свою очередь, обуславливается тенденциями роста базовых отраслей экономики. Транспортный комплекс Нижнеивкинского городского поселения включает в себя дорожное хозяйство и автомобильный транспорт.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Нижнеивкинского городского поселения, на основании Акта приема- передачи муниципального имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности МО Куменский муниципальный район Кировской области в муниципальную собственность  вновь образованного МО Нижнеивкинское городское поселение Куменского района Кировской области (к постановлению Правительства Кировской области от 10.02.2009 №2/11) составляет 22,283 км, в том числе  с усовершенствованным покрытием  11,275 км.

Однако тенденции развития данного вида транспорта на сегодняшний день не в полной мере соответствуют требованиям социально-экономического развития поселения. Приоритетом в данной ситуации является развитие сети автомобильных дорог для обеспечения необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности для всех категорий граждан.

Весь объем перевозки грузов и пассажиров осуществляется автомобильным транспортом, основной проблемой, сдерживающей развитие транспортной инфраструктуры, является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог. Дальнейшее сохранение указанной выше проблемы может вызвать ситуацию, при которой транспортный комплекс будет не в состоянии справиться с потребностями экономики, что негативно отразится на социально-экономическом развитии территории.

Нехватка денежных средств в бюджете поселения на ремонт и содержание улично-дорожной сети привела в неудовлетворительное техническое состояние, что создает проблемы для транспортного сообщения внутри населенных пунктов при неблагоприятных погодных условиях.

Расстояние до г. Кирова по автодороге составляет 48 км, до железнодорожного вокзала– 49 км.

1.2.Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движения и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог.

Характерной особенностью для пгт. Нижнеивкино является расчлененность его территории естественной преградой р. Ивкина. В центральной части поселка сетка улиц носит регулируемый характер с четкой прямоугольной структурой.

Основными магистральными улицами общепоселкового значения являются: Курортная, Октябрьская, Почтовая, Полевая.

Общая протяженность улиц и дорог в Нижнеивкинском городском поселении – 46.683 км

В том числе:

- областного значения - 6.4  км;

- районного значения – 18  км;

- муниципального значения – 22283  км

Из них:

−	с твердым покрытием  – 35675 км,

−	с грунтовым покрытием – 11008 км.

Пути пропуска грузового автотранспорта (транзит):

−	ул. Курортная – ул. Октябрьская  (автодорога Киров – Среднеивкино) (4 км);

−	ул. Курортная – ул. Почтовая - Полевая (автодорога Киров - Олимпийский)

Несоответствие состояния дорог нормативным требованиям является серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития поселения

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт. Нижнеивкино ул.Заречная Куменского района Кировской области | 1560 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт. Нижнеивкино ул.Кленовая Куменского района Кировской области | 522 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт. Нижнеивкино ул.Курортная Куменского района Кировской области | 200 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Октябрьская Куменского района Кировской области | 936 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Садовая Куменского района Кировской области | 520 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино пер.Садовый Куменского района Кировской области | 160 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Лесная Новь Куменского района Кировской области | 260 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Первомайская Куменского района Кировской области | 150 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Советская Куменского района Кировской области | 560 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах Нижнеивкинского городского поселения | д. Барановщина, ул. Мира д. Барановщина, ул. Новая д. Барановщина, ул. Труда д. Барановщина, ул. Молодежная | 800 420 540 1000 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Березовая Куменского района Кировской области | 200 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Лесная Куменского района Кировской области | 180 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Логовая Куменского района Кировской области | 440 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Маевского Куменского района Кировской области | 420 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Новая Куменского района Кировской области | 380 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул. Первомайская Куменского района Кировской области | 150 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Солнечная Куменского района Кировской области | 700 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Строителей Куменского района Кировской области | 180 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Труда Куменского района Кировской области | 220 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Тихая Куменского района Кировской области | 200 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул. Полевая Куменского района Кировской области | 170 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино пер. Маевского Куменского района Кировской области | 260 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино пер.Почтовый Куменского района Кировской области | 294 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Профсоюзная Куменского района Кировской области | 260 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино ул.Логовая Куменского района Кировской области | 260 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино пер. Октябрьский Куменского района Кировской области | 320 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино пер. Солнечный Куменского района Кировской области | 314 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | пгт.Нижнеивкино пер. Дачный Куменского района Кировской области | 200 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | д. Барановщина, ул. Луговая д. Барановщина, ул. Полевая | 250 200 |
| - + | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | д.Русские Куменского района Кировской области | 600 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования в границах Нижнеивкинского городского поселения | д.Лычное Куменского района Кировской области | 300 |

Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов материалов, в том числе асфальт и грунтовые дороги. Износ дорожной сети и искусственных сооружений достаточно большой, что в свою очередь угрожает безопасности дорожного движения.

1.3 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Нижнеивкинском городском поселении

За последнее десятилетие имеется тенденция увеличения общего парка автотранспортных средств муниципального образования Нижнеивкинского городского поселения. Необходимо отметить, что парк автотранспортных средств пополняется в основном за счет бурного роста количества легковых автомобилей.

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения автотранспорта нормируется из расчета не менее чем для временного хранения автотранспорта нормируется из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- в жилых районах -25%

- в промышленных и коммунальных складских зонах-25%

- в зонах массового и кратковременного отдыха-15%

Значительная часть автотранспортных средств размещается на автостоянках. Территории для хранения автомобилей (автостоянки) разделены по способу хранения и продолжительности нахождения на них автомобилей на несколько типов:

- Автостоянки для постоянного хранения автомобилей у жилых домов, продолжительность хранения более суток. Эти автостоянки используют для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам. Автостоянки данного типа бесплатные. На некоторых автостоянках практикуется закрепление парковочных мест за отдельными гражданами;

- Автостоянки большой продолжительностью хранения (более 8 часов) у предприятий, учреждений и комплексов для размещения автомобилей, принадлежащих служащим и посетителям. Эти автостоянки в зависимости от типа учреждения могут быть общего пользования или только служебными.

- Автостоянки средней продолжительности хранения у зданий и сооружений, периодически собирающих большие массы людей.

- Автостоянки кратковременной продолжительности хранения (до 2 часов) у магазинов.

1.4.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы предприятия поселения. Основным пассажирским транспортом является автобусы и микроавтобусы организаций. На территории поселения автобусный транспорт представлен ЗАО «Санаторий «Нижне-Ивкино», ООО «Санаторий Лесная-Новь», КОГОБУ «Средняя школа пгт Нижнеивкино Куменского района». Большинство же трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

1.5.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Улицы частично обеспеченны тротуарами, в соответствии с действующими градостроительными нормами. Велосипедная дорожная сеть на территории муниципального образования отсутствует.

1.6.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры

для данных транспортных средств

На территории поселения отсутствуют предприятия транспортного комплекса, осуществляющих перевозки различными видами транспорта. Помимо коммерческих перевозок осуществляются перевозки организациями района (школьный автобус). Планомерная работа по расширению зарегистрированных грузовых перевозчиков и   перспектива расширения интенсивности дорожного движения в поселении требуют значительного увеличения числа парковочных мест, развитие сети станций техобслуживания.

1.7.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Актуальной становится проблема обеспечения охраны окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств, в том числе общественного и личного транспорта. Снижение вредного воздействия всех видов общественного и личного транспорта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет перехода на применение транспортных средств, работающих на экологических видах топлива (компримированный газ, электроэнергия) и альтернативных источниках энергии, а так же снижение энергоемкости транспортных средств. Для чего предполагается усиление контроля технического состояния эксплуатируемых транспортных средств по экологическим показателям, ограничения выбросов и утилизации отходов транспортных предприятий.

1.8.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

С каждым годом для трудовых, бытовых и других передвижений населения активно используется велосипед.  При реконструкции существующих магистральных улиц необходимо проводить организацию велосипедных дорожек. В случае недостаточной ширины улицы в красных линиях для организации обособленной велосипедной дорожки возможна организация сети тротуаров и пешеходных дорожек шириной 3,0 м и более, которая позволит совместить пешеходное и велосипедное движение. Уточнение поперечных профилей улиц должно быть выполнено на дальнейших стадиях проектирования с учетом сложившейся градостроительной ситуации.

Формирование пешеходных маршрутов, велосипедных трасс, связывающих различные части поселка с учѐтом существующих и реконструируемых публичных рекреационных территорий необходимо организовывать по тротуарам вдоль улиц, взаимоувязанной системе пешеходных дорожек, набережных, тротуаров и наземных пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта и зонам отдыха.

1.9.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

Создание нормативной правовой базы транспортной деятельности, соответствующей складывающимся в России социально-экономическим условиям, является одной из важнейших задач государства в транспортной сфере. Законодательной базой для разработки государственной транспортной политики, включая стратегию развития транспорта в целом и его отдельных отраслей, являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения Нижнеивкинского городского поселения являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Общий объем финансирования программы «Комплексное развитие транспортной системы муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017-2027 годы» составит13479,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 983,1 тыс. рублей в т.ч:

в 2020 году- 251,2тыс. рублей;

в 2021 году- 731,9тыс. рублей;

в 2022 - 2027 годах- 0 рублей.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации  программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации, сроков

и этапов реализации программы

Программа базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,, от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года (далее – Стратегия), принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432, плана  социально-экономического  развития муниципального  образования Нижнеивкинского городского поселения Куменского  района  Кировской  области  на 2017-2027 годы утвержденной решением Нижнеивкинской Поселковой Думы.

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства поселения относятся:

Развитие сети автомобильных дорог, сохранение существующей сети автомобильных дорог, переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры поселения с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение ДТП и травматизма на дорогах местного значения.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение), км;

2.Восстановление автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, км;

3.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

4.Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы и их значения приведены в Приложении 1.

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы в Приложении 2.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

-ежегодный ремонт автомобильных дорог;

-отремонтировать автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение) 5,148км;

-восстановить автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, 9,083км;

-сократить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 25,1 %;

-прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта, 14,231км.

Срок реализации Программы - 2017-2027 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа направлена на реализацию мероприятий:

На ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения за счет бюджетов: федерального, регионального и местного.

План реализации муниципальной программы и расходов на реализацию муниципальной программы Нижнеивкинского городского поселения

| Срок реализации мероприятий |  |  |  | Протяженность, м |  | 2017-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансирования |  |  |  |  | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. | 2025-2027 |  |
| 1 Составление и проверка сметной документации, строй контроль | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  | 160,2 | 46,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием в границах пгт.Нижнеивкино | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | федеральный |  |  |  |  | 8924,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный |  |  |  |  | 1553,6 | 1838,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  | 91,0 | 685,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.пгт.Нижнеивкино ул.Заречная Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.пгт.Нижнеивкино ул.Кленовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3пгт.Нижнеивкино ул.Курортная Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4пгт.Нижнеивкино ул.Октябрьская Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения | 936 |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.пгт.Нижнеивкино ул.Садовая Куменского района Кировской области Ремонт пешеходной дорожки по ул. Октябрьская | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения | 520/2021 |  |  |  |  | 476,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.пгт.Нижнеивкино пер.Садовый Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.пгт.Нижнеивкино ул.Лесная Новь Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.пгт.Нижнеивкино ул.Первомайская Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9пгт.Нижнеивкино ул.Советская Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10пгт.Нижнеивкино ул.Зеленая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 360/2021 |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11пгт.Нижнеивкино ул.Полевая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 245/2021 |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 пгт.Нижнеивкино ул.Почтовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 710/2021 |  | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13д.Барановщина, ул. Мира д.Барановщина, ул. Луговая д.Барановщина, ул. Полевая д.Барановщина, ул. Новая д.Барановщина, ул. Труда д.Барановщина, ул. Молодежная с.Раменье ул. Мира с. Раменье ул. Почтовая | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 800/ в т ч 35/2021 250грунт 200 грунт 420/в т ч 30/2021 540/в т ч 20/2021 1000/в т ч 98/2021 600 300 |  |  |  | 209,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ремонт автомобильных дорог общего пользования без покрытия в границах пгт.Нижнеивкино | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.пгт.Нижнеивкино ул.Березовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.пгт.Нижнеивкино ул.Лесная Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3пгт.Нижнеивкино ул.Логовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4пгт.Нижнеивкино ул.Маевского Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.пгт.Нижнеивкино ул.Новая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.пгт.Нижнеивкино ул. Первомайская Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.пгт.Нижнеивкино ул.Солнечная Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.пгт.Нижнеивкино ул.Строителей Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.пгт.Нижнеивкино ул.Труда Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.пгтНижнеивкино ул.Тихая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.пгтНижнеивкино Пер. Маевского Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.пгтНижнеивкино Пер.Почтовый Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13пгтНижнеивкино Ул Профсоюзная Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.пгтНижнеивкино Ул.Логовая Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 д.Русские Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16д.Лычное Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.пгт.Нижнеивкино Пер. Октябрьский Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.пгт.Нижнеивкино пер. Солнечный Куменского района Кировской области | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Обустройство пешеходного перехода ул. Октябрьская | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Ремонт пешеходной дорожки по ул. Почтовая | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | бюджет поселения |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 10728,8 |  | 2570,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В процессе реализации программы возможно привлечение дополнительных источников финансирования.

4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

В целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе её реализации, с учётом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты Нижнеивкинского городского поселения в сфере развития транспортной системы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми управленческими решениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы представлены в приложении 3.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджетов: федерального, регионального, местного на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общий объем финансирования программы составит –13479,6тыс. руб. в том числе средства местного бюджета –  983,1тыс. руб.;

| Источник финансирования | 2017-2020 годы | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025-2027 | Всего за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 1553,6 | 1838,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местные бюджеты | 251,2 | 731,9 |  |  |  |  |  |
| Итого | 10728,8 | 2570,80 |  |  |  |  |  |

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечение программы за счет бюджета Нижнеивкинского городского поселения, устанавливаются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Внебюджетные источники финансирования программы включают в себя свободные денежные средства населения, средства частных инвесторов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 4.

Объем финансирования программы в 2017 - 2027 годах определен исходя из объемов финансирования, установленных Программой.

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

При реализации программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального областного законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Нижнеивкинского городского поселения |
| Недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета поселения | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств районного и областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство. |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; предоставление государственной поддержки организациям дорожного хозяйства |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в приложении 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям. Программа должна соответствовать мероприятиям (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры нормативам градостроительного проектирования.

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:

i - номер показателя;

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации программы в отчетном периоде;

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

n - количество целевых показателей.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

-от 80% и выше - программа эффективна;

-от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

-менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы.

8.  Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения

населения и перевозок грузов на территории  Нижнеивкинского городского поселения

За последнее десятилетие парк грузовых автомобилей и автобусов формировался в зависимости от потребности в транспортных услугах. Перепады в объемах производства промышленной продукции и продукции лесопереработки сказывались на объемах перевозок и приводили к увеличению или уменьшению числа грузовых автомобилей. Автомобильный парк неуклонно растет. Это объясняется улучшением общего уровня жизни населения и повышением его мобильности. Парк автомобилей пополняется в основном за счет транспортных средств уже бывших в эксплуатации. Старение парка автомобилей несомненно сказывается и на эффективности транспортного процесса, и на безопасности движения, и на экологической обстановке.

Основная причина транспортной проблемы - сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами автомобилизации.

9. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную   оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Для создания функциональной и рациональной среды вся транспортная система поселения должна быть подчинена единому инженерно-экономическому решению и обеспечивать ряд основополагающих принципов транспортировки жителей и грузов.

- безопасность передвижения;

- охрану окружающей среды;

-учет особенностей ландшафта территории;

-учет исторических и национальных приоритетов жителей в отношении определенного вида транспорта.

Поэтому для организации рациональной транспортной системы необходимо осуществить комплекс сложных инженерно-экономических решений, а именно

-улучшить организацию движения

-обеспечить безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств по территории муниципального образования

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- Риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования дорожной отрасли

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

10.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения, приведенный в таблице.

Таблица

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Источник финансирования, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием в границах пгт. Нижнеивкино |  | Администрация поселения | Ремонт автомобильных дорог | местный бюджет тыс.руб. |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования без покрытия в границах пгт. Нижнеивкино(щебенение)при участии в проекте поддержки местных инициатив |  | Администрация поселения | Ремонт автомобильных дорог с | местный бюджет тыс.руб. |
| 3 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Октябрьская |  | Администрация поселения | Ремонт автомобильных дорог | местный бюджет тыс.руб. |
| 4 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Почтовая |  | Администрация поселения | Ремонт автомобильных дорог | местный бюджет тыс.руб. |

11. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Нижнеивкинского городского поселения

Основной целью программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Нижнеивкинского городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Администрация поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Приложение 1

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Еди- ница измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2020 год (базовый) | 2021год (оценка) | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025-2027 годы |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,377 | 1,287 | 9,993 | 1,287 | 1,287 |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, км | км | 0 | 0,377 | 0 | 8,706 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение), км | км | 0 | 0 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 87,3 | 81,5 | 36,6 | 30,9 | 25,1 |
| 1.3 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта; | км. | 0 | 0,377 | 1,664 | 11,657 | 12,944 | 14,231 |

- Приложение 2

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Нижнеивкинского городского поселения на 2017-2027 годы" |  |
| 1.1 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате их капитального ремонта и ремонта; | значение показателя определяется по формуле: Ппснт = Пснттг - Пснтпг, где: Ппснт - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (километров); Пснттг - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в отчетном периоде, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее - Кировстат) (годовая форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них") (километров); Пснтпг - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в году, предшествующем отчетному периоду, по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них") |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных город местного значения в черте населенных пунктов | Значение показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее – Кировстат), статистической отчетностью по форме №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |

Приложение 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной системы муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017-2027

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Нижнеивкинского городского поселения | Изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017-2027 годы касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | ежегодно |

Приложение 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017-2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2027 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа " Развитие транспортной системы муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение на 2017-2027 годы | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие | 1 Составление и проверка сметной документации | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | мероприятие | Ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, км | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | мероприятие | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов(щебенение), км | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | мероприятие | .Обустройство пешеходного перехода ул. Октябрьская | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | мероприятие | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Почтовая | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |