АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕИВКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021 №261

пгтНижнеивкино

О внесении изменении в постановление администрации Нижнеивкинского городского поселения от21.11.2019 №279

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Нижнеивкинском городском поселении, утвержденного решением Нижнеивкинской Поселковой Думы от 31.05.2016 № 29/129, Постановлением от 13 ноября 2013 № 79 «О разработке, реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области»  администрация Нижнеивкинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской областиот 21.11.2019 №279 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения на 2020-2024 годы»(далее муниципальная программа), утвердив изменения в муниципальной программе согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

4. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области и на официальном сайте администрации Куменского района.

Глава Нижнеивкинского

городского поселения							О.Б.Шиндорикова

________________________________________________________________

Приложение

Утверждены

постановлениемадминистрации Нижнеивкинского

городского поселения

от 18.11.2021 №261

- Изменения в муниципальной программе

- «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения на 2020-2024 годы»

1.Строку паспорта муниципальной программы «Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы»изложить в следующей редакции:

| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1.Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; 2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км 3.Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием кв. м; |
| --- | --- |

2.Строку паспорта муниципальной программы "Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объём финансирования:3439,3 тысяч рублей. в т. ч.: Областной бюджет – 0тыс. руб. Местный бюджет – 3439,3тыс. руб. |
| --- | --- |

3. Строку паспорта муниципальной программы "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К концу 2024 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов: 1. Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 22,646 км; 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,4217 км. 3 Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием 200 кв. м. |
| --- | --- |

4.Раздела 1 изложить в следующей редакции:

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Современное состояние дорожной сети является серьезным сдерживающим фактором развития поселения.В поселении содержится и обслуживается 22,646 км дорог.

В соответствии с законодательством муниципальные образования обязаны обеспечить сохранность автомобильных дорог местного значения, поддержание их надлежащего технического состояния, а также организовать и обеспечить безопасное дорожное движение по ним.

Дороги в пгтНижнеивкино, д. Барановщина, с.Раменье, д. Лычное, д.Русские, д.Мокино, д. Седуново, д. Холуй в зимнее время расчищаются от снега. В летнее время грунтовые дороги подсыпаются и грейдируются. Существует ежегодная потребность в обновлении  разметки, а также проведение ямочного ремонта  асфальтированных дорог поселения.

В соответствии с законодательством муниципальные образования обязаны обеспечить сохранность автомобильных дорог местного значения, поддержание их надлежащего технического состояния, а также организовать и обеспечить безопасное дорожное движение по ним.

Ограниченные финансовые средства  бюджетапоселения влияют на надлежащее содержание дорог, а именно на своевременный ремонт, грейдирование.

5. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях эффективностиреализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения на 2020-2024 годы»изложить в следующей редакции:

Приложение 1

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения

на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 21,6 | 22,646 | 22,646 | 22,646 | 22,646 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,4217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м. | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |

6.Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

По результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели:

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 22,646км;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,4217 км;

- Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 200кв.м

Муниципальная программа будет реализована с 2020 по 2024 годы  без разбивки на этапы.

7.«Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Планреализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Нижнеивкинского городского поселения

| Срок реализации мероприятий |  |  | 2020-2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1.Содержание дорог местного значения: в том числе: | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения | 875,3 | 898,3 | 550 | 710,0 | 625,0 |
| -грейдирование |  |  | 4,5 | 55 | 30 | 30 | 30 |
| -вывоз и чистка снега |  |  | 771,0 | 763,4 | 520 | 680,0 | 545,,0 |
| - ямочный ремонтасфальтового покрытия |  |  | 99,8 | 79,9 |  |  | 50 |
| -разметка дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Паспортизация автомобильных дорог | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения | 60,0 |  |  |  | 100,0 |
| 3.Составление и проверка сметной документации, строй контроль | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  |  |  | 10,0 |
| 4.Установка и приобретение дорожных знаков | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения | 1,1 |  |  |  | 25,0 |
| 5.Проект организации дорожного движения | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | средства бюджет поселения |  |  | 40,0 |  |  |
| Итого: |  |  | 876,4 | 898,3 | 590,00 | 710,00 | 760,0 |

План

реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения

на 2020-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1.Содержание дорог местного значения | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего | 875,3 | 898,3 | 590,0 | 710,0 | 625,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 875,3 | 898,3 | 590,0 | 710,0 | 625,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| В т.ч Ямочныйремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием в границах пгт.Нижнеивкино ул.Октябрьская | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | местный бюджет | 99,8 | 79,9 |  |  | 550,0 |
| 2. Исполнение соглашений отчетного финансового года | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.Паспортизация дорог | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4.Составление и проверка сметной документации. | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего |  |  |  |  | 10 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 10 |
| 5.Установка и приобретение дорожных знаков | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | всего | 1,1 |  |  |  | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,1 |  |  |  | 25,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 876,4 | 898,3 | 590,0 | 710,0 | 760,0 |

8.Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местногобюджета

| Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения на 2020-2024 годы» | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 876,4 | 898,3 | 590,0 | 710,0 | 760,0 |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации

муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| муниципальная программа | «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеивкинского городского поселения на 2020-2024 годы» | всего | 876,4 | 898,3 | 590,0 | 710,0 | 760,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 876,4 | 898,3 | 590,0 | 710,0 | 760,0 |