АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИВКИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2018 № 201

пгт Нижнеивкино

Об утверждении муниципальной   программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Нижнеивкинском городском поселении, утвержденного решением Нижнеивкинской Поселковой Думы от 31.05.2016 № 29/129, Постановлением   от 13  ноября  2013  №  79 «О разработке, реализации   муниципальных  программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского  района Кировской области»  администрация Нижнеивкинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории   Нижнеивкинского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы» (прилагается).

- 2. Ведущему специалисту, бухгалтеру- финансисту (С.В.Полушиной) администрации Нижнеивкинского городского поселения  при формировании бюджета на 2019-2021 годы и среднесрочного финансового плана   предусматривать ассигнования на реализацию  муниципальной программы " Пожарная безопасность и защита населения и территорий   Нижнеивкинского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы ". 	Установить, что в ходе реализации  муниципальной  программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий   Нижнеивкинского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы " ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3.Считать утратившим силу Постановление от 09.12.2016 №372 «Об утверждении муниципальной  целевой  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2017-2018 годы»и Постановление от 20.11.2017 № 187 «Об утверждении муниципальной  целевой  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

4. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области и на официальном сайте администрации Куменского района.

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Нижнеивкинского

городского поселения							О.Б.Шиндорикова

________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Нижнеивкинского городского

поселения									Н.А. Филимонова

15.11.2018

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист,

бухгалтер – финансист							С.В.Полушина

15.11.2018

Старший инспектор-делопроизводитель

Нижнеивкинского городского

поселения									В.С.Сморкалова

15.11.2018

Начальник ПЧ-65								 Ю.А. Медведев

15.11.2018

Директор ООО «Нижнеивкинское

домоуправление»								 Н.А.Лопатина

15.11.2018

Разослать дело-7, прокуратура, ООО «Нижнеивкинское домоуправление», ПЧ – 65,бухгалтерия,КОГКУ «Центр комплексного обеспечения»,Сморкаловой В.С.

Филимонова Н.А

883343 2-32-45

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Нижнеивкинского городского поселения

от 15.11.2018 №  201

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий   Нижнеивкинского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы»

2018 г

пгт  Нижнеивкино

ПАСПОРТ

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий   Нижнеивкинского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральный N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в редакции от 18.07.2009 N 189-ФЗ), Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), , Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности, Федерального Закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в действующей редакции Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в Нижнеивкинском городском поселении, Устав Нижнеивкинского городского поселения |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области |
| Разработчик Программы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области |
| Цели муниципальной Программы | Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Нижнеивкинского городского поселения |
| Задачи муниципальной Программы | Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Нижнеивкинского городского поселения Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности |
| Планируемые результаты реализации муниципальной Программы | - Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2018 года, - снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2018 года |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - годы - 1 этап - 2019 год; - 2 этап - 2020 год - 3 этап - 2021 год |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования – 62,0 тыс. рублей, в том числе: Средства бюджета Нижнеивкинского городского поселения– 62,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация городского поселения несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. Отчеты о выполнении муниципальной программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, предоставляются администрацией городского поселения в контрольный орган (по требованию) и в Поселковую Думу |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

путем принятия Программы.

Обстановка с пожарами в жилищном фонде за последние пять лет показывает, что половина всех пожаров происходит из-за неосторожного или халатного обращения с огнем граждан (при курении в пьяном виде, при курении в постели, при бесконтрольном сжигании мусора и сухой травы, в результате детской шалости с огнем и т.д.). Этот показатель был бы еще выше, если к нему прибавить нарушения элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов и печного отопления (использование самодельных электробытовых приборов, использование самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания, растопка печи с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, оставление без присмотра включенных электроприборов и топящихся печей).

Необходимо проводить информирование населения, распространять листовки, памятки, плакаты по пожарной безопасности с целью проведения профилактической работы с населением.

2. Приоритеты  администрации Нижнеивкинского городского поселения в сфере пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях и   цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

2.1. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением  главы  Нижнеивкинского городского поселения   от 13  ноября  2013  №  79 «О разработке, реализации   муниципальных  программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского  района Кировской области», нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2. Цели муниципальной программы

- создание условий для эффективного тушения пожаров на территории Нижнеивкинского городского  поселения;

- улучшение материальной базы   по вопросам пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям;

-создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

2.3. Задачами Программы являются:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты;

-восполнение   индивидуальных средств защиты для населения.

2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi) | Период выполнения показателей эффективности <*> | Единица измерения | Значение показателей эффективности, предусмотрен- ных программой на соответствующий период (Пi пл) | Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сокращение количества материального ущерба | 2019-2021 | % | 10 | 10 |
| 2. | Устройство в населенных пунктах, на границах с лесными массивами противопожарной минерализованной полосы %. | 2019-2021 | % | 100 | 100 |

2.5. Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

- Показатели эффективности для оценки реализации муниципальной программы по результатам 2019 года должны быть достигнуты следующие показатели:

-Сокращение  количества  материального ущерба     от пожаров по результатам 2019 года 10%;

- Устройство в  населенных пунктах, на границах с лесными массивами  противопожарной минерализованной полосы  100%.

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальных программных мероприятий рассчитана на 2019-2021годы без подразделения на этапы.

3. Перечень программных мероприятий

План

реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий   Нижнеивкинского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подготовка и распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности в жилье. | Администрация Нижнеивкинского городского поселения, ПЧ-65 | 2019 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |
| Содержание в чистоте и порядке чердачных и подвальных помещений, исключив возможность доступа в них посторонних лиц. | Управляющие организации, собственники жилых помещений, предприятия и организации | 2019 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |
| Проверка противопожарной безопасности в жилом секторе в семьях состоящих на учете | Управляющие организации, ПЧ-65, администрация городского поселения | 2019 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт печного оборудования в муниципальном жилье | Администрация городского поселения | 2019 | 2021 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Очистка территории населенных пунктов от сгораемого мусора. Разборка и вывозка мусора с места пожаров | Администрация поселения, управляющие организации, собственники жилых помещений, предприятия | 2019 | 2021 |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Мероприятия по устройству подъездов с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к искусственным водоисточникам |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов и подъездных путей к ним |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство противопожарной минерализованной полосы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2019 | 2021 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| Приобретение огнетушителей | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2019 | 2021 |  |  | 3,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 |

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Постановление  от 13  ноября  2013  №  79 «О разработке, реализации   муниципальных  программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского  района Кировской области».

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств местного бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Нижнеивкинского городского поселения.

| Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |
| Очистка территории населенных пунктов от сгораемого мусора. Разборка и вывозка мусора с места пожаров | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Устройство противопожарной минерализованной полосы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  |  |  |
| Приобретение огнетушителей | Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  | 3,0 |  |
| Подготовка и распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности в жилье. | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Итого: |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Нижнеивкинского городского поселения | Определение приоритетов для первоочередного финансирования . |
| Анализ рисков реализации муниципальной программы | затяжной характер мирового финансово-экономического кризиса; изменение цен на приобретаемое оборудование; усиление кризисных явлений в банковском секторе; возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования. Для минимизации рисков при реализации муниципальной программы планируется использовать систему управлениями рисками, которая будет включать в себя: определение и оценку рисков; анализ и распределение по приоритетам мероприятий программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков; определение эффективности применения системы управления рисками. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

__________________________________